Lokalplan for RC Parken, Søgård

| Tidsplan | 30. juni 2010 Projekt: 25.9967.04 |
| --- | --- |

| Aktivitet |  | Tid |  | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udarbejdelse screeningsrapport |  | Uge 32 |  | GMCB |
| Høring i TM-forvaltning samt evt. ekstern høring |  | Uge 33 + 34 |  | AaK |
| Tilretninger |  | Uge 35 |  | GMCB |
| Udarbejdelse af lokalplanforslag |  | Uge 36 - 38 |  | GMCB |
| Høring i TM-forvaltning |  | Uge 39 + 40 |  | AaK |
| Tilretninger og forberedelse til pol. behandling. |  | Uge 41 (+ evt. 42) |  | GMCB/AaK Deadline overfor sekretariatet: 25. okt. 2010 |
| Behandling i TMU |  | 3. november |  |  |
| Behandling i PTU |  | 4. november |  |  |
| Behandling i ØK |  | 16. november |  |  |
| Behandling i BY |  | 24. november |  |  |
| 8 ugers offentlig høring |  | December 2010 - januar 2011 |  | AaK |
| Behandling af indsigelser og forberedelse til politisk behandling |  | Februar 2011 |  | AaK |
| Behandling i TMU |  | Marts 2011 |  |  |
| Behandling i PTU |  | Marts 2011 |  |  |
| Behandling i ØK |  | Marts 2011 |  |  |
| Behandling i BY |  | Marts 2011 |  |  |
| Offentliggørelse |  | April 2011 |  | AaK |